Nazwa przedmiotu:

Zarządzanie projektami

Koordynator przedmiotu:

Dr inż. Ryszard Rafalski

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Zarządzanie

Grupa przedmiotów:

wspólna

Kod przedmiotu:

ZAPRI

Semestr nominalny:

6 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Samodzielne studiowanie literatury i czasopism, koncepcje zarządzania projektami – 10 godz
Studia przypadków- projekty informatyczne, badań i rozwoju, organizacji wdrożenia nowego produktu na rynku – 10 godz. Analityka estymacji czasu i kosztów, diagramy sieci czynności i sposoby optymalizacji – 10 godz., mapy ryzyka i korzyści, portfel projektów – 10 godz.
Kryteria kompletności struktury podziału pracy, organizowanie i zarządzanie zespołem projektowym – 10 godz.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

2 ćwiczenia, 1- wykłady

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 15h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Zarządzanie produkcją, zarządzanie projektami, typologia projektów, 
projektowanie techniczne, projekty organizacyjne, czas i zakres projektu, planowanie produkcji, planowanie projektu, harmonogramowanie, techniki szacowana czasu i kosztów, zasoby materialne i ludzkie, kierowanie i komunikacja, ryzyko i niepewność. Organizacja projektu.

Limit liczby studentów:

wykład - 100, ćwiczenia - 30

Cel przedmiotu:

Efektywne zarządzanie projektami organizacyjnymi i technicznymi w aspekcie nowych wyzwań oraz oczekiwań, które nierozerwalnie są związane z zmianą i innowacjami.
Prezentacja  koncepcji i systemów zarządzania projektami  oraz sposobów rozwiązywania problemów w układzie czasu, zasobów oraz  ryzyka. Kształtowanie umiejętności formułowania i realizacji projektów z wykorzystaniem technik zarządzania i organizacji ( w tym informatycznych oraz optymalizacyjnych).

Treści kształcenia:

Wykład: współczesny kontekst zarządzania projektami, procesy i obszary wiedzy zarządzania projektami, podstawowe założenia projektowe, dokument rekomendacji, planowanie projektu (struktura projektu, plany główne i wspomagające, węzły i rozwijanie planów na zadania), harmonogramy i sieci czynności, zarządzanie czasem,
zakresem i budżetem, ryzyko projektu i otoczenia projektu, alokacja zadań do wykonania, 
kierowanie i komunikacja w zarządzaniu projektem, reguły monitorowania i kontroli, metody i formy raportowania. Dokumentowanie i archiwowanie projektu.
Ćwiczenia: idea problemu projektowego, sformułowanie problemu, cele i kryteria realizacji celów, określanie potrzebnych zasobów, wytypowanie i mapa ryzyka, struktura projektu, estymacja i optymalizacja czasu i kosztów, sieć czynności i ścieżka krytyczna w projekcie,
Formy komunikacji i kontroli przygotowanie raportu końcowego.

Metody oceny:

aktywny udział na zajęciach (małe punkty aktywności), kontrola postępu zadań ćwiczeniowych, test w kontekście pojęć, definicji, interpretacji wyników, test pytań otwartych.

Egzamin:

nie

Literatura:

1.	Chrościcki Z.: Zarządzanie projektem – zespołami zadaniowymi. C.H. Beck Warszawa 2001
2.	Praca zbiorowa: Project Management – efektywne zarządzanie przedsięwzięciami w przedsiębiorstwach. WEKA Warszawa 2001
3.	Minus N.: Zarządzanie projektami. HELION Gliwice 2002
4.	Pawlak M.: Zarządzanie projektami. Wyd. Naukowe PWN 2006
5.	Stabryła A.: Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi. Wyd. Naukowe PWN Warszawa 2006
6.	Szyjewski Z.: Zarządzanie projektami informatycznymi. PLACET, Warszawa 2004
7.	Young T.L.: Skuteczne zarządzenie projektami. HELION Gliwice 2006
8.	Wysocki R.K., MCGARY Rudd: Efektywne zarządzanie projektami, wyd.III, HELION Gliwice 2005

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

Zarządzanie projektami – nowa koncepcja w zarządzaniu.
Współczesny  typ działalności w jednostkach organizacyjnych. Metodologia projektowania.

## Efekty przedmiotowe