Nazwa przedmiotu:

Zarządzanie przedsięwzięciem inwestycyjno-budowlanym. Etap przygotowania

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Mariola Książek

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Grupa przedmiotów:

Technologie Budowlane

Kod przedmiotu:

ZINBP

Semestr nominalny:

4 / rok ak. 2012/2013

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

- udział w wykładach: 15 x 2 godz. = 30 godz.
- przygotowanie do kolejnych wykładów (przejrzenie materiałów z wykładu i dodatkowej literatury, próba rozwiązania miniproblemów sformułowanych na wykładzie):  15 godz.
- przygotowanie do egzaminu (udział w konsultacjach przedegzaminacyjnych) oraz obecność na egzaminie: 14 godz. + 1 godz.= 15 godz. 
RAZEM: 60 godz.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

30+15=45godz.
45godz./30=2 ECTS

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Znajomość systematyki obiektów budowlanych i spełnianych i przez nie  zadań oraz funkcji.

Limit liczby studentów:

Zgodnie z ustaleniami dziekanatu

Cel przedmiotu:

Zapoznanie z kolejnymi działaniami, które trzeba wykonać w etapie przygotowania inwestycyjnego budowlanego przedsięwzięcia, oraz metodami dochodzenia do optymalnych decyzji .

Treści kształcenia:

1. Wstępne informacje o procesie inwestycyjnym w budownictwie ( Specyfika procesu inwestycyjnego w budownictwie;  Fazy budowlanego procesu inwestycyjnego;  Ogólne zasady ustalania kosztu i czasu realizacji inwestycji budowlanej:  Regulacje prawne, dotyczące procesu inwestycyjnego w budownictwie). 
2. Uczestnicy procesu budowlanego w świetle przepisów prawa budowlanego ( Inwestor:  Inspektor nadzoru inwestorskiego;  Projektant;  Kierownik budowy;  Wymagania dla osób, pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie ;  Nadzór budowlany
3. Działania poprzedzające wykonywanie robót budowlanych ( Programowanie inwestycji budowlanej; Ocena oddziaływania inwestycji budowlanej na środowisko; Planowanie rzeczowe i finansowe oraz budżetowanie budowlanego przedsięwzięcia inwestycyjnego;  Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji budowlanej;  Uzyskanie decyzji  o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

Metody oceny:

Egzamin końcowy

Egzamin:

tak

Literatura:

Stokes E., Saleem A. „Zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym” Biblioteka Menadżera Budownictwa, Leonardo da Vinci PL/06/B/F/PP/174014, Ascot, Salford, 2008r

Witryna www przedmiotu:

brak

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt K_W22; K_W29:

Ma wiedzę na temat organizacji i kolejności działań w procesie inwestycyjnym w budownictwie. Zna uregulowania prawne procesu inwestycyjnego. Zna zasady planowania rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia oraz zasady oceny ekonomicznej efektywności inwestycji budowlanej.

Weryfikacja:

Egzamin pisemny

Powiązane efekty kierunkowe: K_W22, K_W29

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W06, T1A_W08

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt K_U31; K_U38:

Umie ustalić zakres i kolejność działań dla przygotowania typowego przedsięwzięcia budowlanego. Umie wskazać powiązania pomiędzy instytucjonalnymi uczestnikami przedsięwzięcia. Umie opracować budżet inwestycji i dokonać wyboru wariantu inwestycji na podstawie przyjętych kryteriów jej efektywności ekonomicznej.

Weryfikacja:

Egzamin pisemny

Powiązane efekty kierunkowe: k_U31, k_U38

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U13, T1A_U12

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K_K03:

rozumie potrzebę i zna możliwości dalszego kształcenia się (studia II i III stopnia, studia podyplomowe, kursy i egzaminy przeprowadzane przez uczelnie, firmy i organizacje zawodowe

Weryfikacja:

Egzamin pisemny

Powiązane efekty kierunkowe: K_K03

Powiązane efekty obszarowe: T1A_K02